ПРОЕКТ ИНТЕРНЕТ-САЙТА МСоЭС

Решение Совета МСоЭС от 19 января 2001 г.

1. Название проекта.

Создание, обеспечение функционирования и развитие интернет-сайта МСоЭС.

2. Постановка проблемы. Краткое описание сложившейся ситуации.

Согласно данным агентства Monitoring.ru, максимальная российская аудитория Интернета (от активных пользователей до тех, кто хотя бы один раз в своей жизни был в интернете) на май-июнь 2000 г. составляла 9,2 миллиона человек.

Это - всего 8,3% взрослого населения страны (это очень мало, но в основном это представители тех групп людей, которые так или иначе влияют на общественное мнение: СМИ, ПР-конторы, госорганы, крупные коммерческие структуры и др).

В аудитории российского интернета преобладают люди с высшим образованием, возрастом от 20 до 35 лет. Региональный охват – в основном столицы, затем - Восточная Сибирь и Дальний Восток. Активная аудитория (те, кто регулярно посещают интернет) предпочитают в основном новости (64%) и развлечения (59%). Еще, согласно опросам, 80%

населения страны не посещают и не собираются посещать интернет.

Сайт СоЭС, созданный в ЦКИ в 1995 году и утверждённый Советом СоЭС, был одним из первых сайтов общественных организаций, и тогда это было большим достижением. По тем временам он отлично отвечал поставленным задачам.

С тех пор в рунете произошли серьезные качественные и количественные изменения. В том числе стало гораздо больше экологически ориентированных сайтов, большинство из которых делаются общественными организациями.

На фоне многих из них сайт СоЭС выглядит, мягко говоря, не очень достойно, хотя и занимает неплохие позиции по некоторым формальным показателям (например, индекс цитируемости Yandex).

3. Цели проекта.

- Достойное представление МСоЭС в пространстве Интернет.

- Развитие сайта СоЭС, чтобы он стал не только источником, но и средством информации (и соответственно - ПР-инструментом).

4. Задачи проекта.

- Приведение сайта СоЭС в состояние, отвечающее запросам и потребностям крупной международной организации.

- Создание и развитие на сайте разделов экологических новостей и природоохранной аналитики (это определяется, в первую очередь, запросами аудитории Интернет).

- Привлечение программ и проектов СоЭС, организаций-членов СоЭС к работе с интернет-технологиями на базе сайта СоЭС.

- Пропаганда и "реклама" создаваемого информационного ресурса с использованием всех доступных способов и средств.

5. Достигнутые успехи.

- При поддержке СоЭС успешно функционирует проект "Интернет-сервер EcoLine", позволяющий реализовывать различные информационные проекты, в том числе такие, как создание сайта СоЭС. Благодаря значительному количеству информационных проектов значительно снижается себестоимость выполнения того или иного проекта.

- В рамках предыдущих проектов разработаны и реализованы структура и дизайн сайта, позволяющие осуществлять дальнейшее развитие проекта.

- За последний месяц разработана и реализована в off-line версии структура раздела новостей Сайта СоЭС. Ведётся её доработка.

6. Планируемая активность.

6.1. План срочных (или первоочередных) мероприятий.

- Приведение размещённой на сайте информации в актуальное

состояние: исправление ошибок, неточностей, исключение безнадёжно устаревшей информации и т.п.

- Проведение обсуждения с руководителями проектов и программ СоЭС по перспективным задачам сайта, интересам программ в его структуре и наполнении и вынесение проекта стратегии СоЭС в области интернет-информации.

- Отработка системы взаимодействия с программами СоЭС на примере отдельных программ.

- Выработка алгоритмов взаимодействия ЦКИ с программами, проектами СоЭС, членами СоЭС в области размещения информации на сайте СоЭС.

6.2. Среднесрочный план действий.

В среднесрочной перспективе - создание системы оперативного размещения на сайте СоЭС новостной информации и системы реагирования на запросы по той или иной проблематики, находящейся в области интересов организации.

Развитие дополнительных возможностей, предоставляемых Интернет (форумы, опросы, чаты и т.д.).

7. Ресурсы реализации проекта.

7.1. Организационные ресурсы.

Проект предполагается осуществлять и дальше силами ЦКИ СоЭС, при необходимости привлекая организационнные ресурсы программ и проектов СоЭС.

7.2. Финансовые ресурсы.

Целевых ресурсов, направленных непосредственно на развитие сайта организации нет и скорее всего не предвидится.

Поэтому предполагается задействовать финансовые возможности уже идущих проектов. В перспективе как в рамках проектов ЦКИ, так и в рамках проектов программ СоЭС закладывать соответствующие средства на поддержание интернет-сайта.

Для реализации плана срочных действий потребуется 2,5 - 3 тысячи долларов США в течение года. Меньшие вложения позволят лишь привести сайт в более-менее актуальное состояние, однако не решат проблему перспективного развития проекта.

Для дальнейшего развития проекта будут необходимы средства для оплаты переводчиков, редакторов новостей и т.д. в соответствии со стратегией развития сайта.

Для достижения устойчивости и поддержания базы для развития других интернет-проектов СоЭС считается разумным закладывать в бюджеты средства на поддержание интернет-сервера СоЭС.